**Программа проведения оценки воздействия на окружающую среду**

**по объекту: «Разработка и рекультивация карьера по добыче трепела на месторождении «Стальное» (центральная часть южного участка), строительство и обслуживание подъездной автомобильной дороги».**

**1 План-график работ по проведению ОВОС.**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 02.10.2023 по 04.10.2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 15.11.2023 по 17.11.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 05.10.2023 по 13.11.2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  Республики Беларусь  затрагиваемых сторон\* | с 18.11.2023 по 17.12.2023  Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 13.12.2023 по 17.12.2023 (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 18.12.2023 по 19.12.2023  (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 19.12.2023 по 28.12.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 20.01.2024 по 20.02.2024 |

\* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

***Заказчик планируемой деятельности***– ООО «Белгрит-Полесье»,

***Юридический / почтовый адрес:*** Адрес: РБ, г. Могилев переулок второй Крутой, д.5 к.6.

Проектирование объекта состоит из 2 пусковых комплексов:

1 пусковой комплекс – разработка и рекультивация карьера по добыче трепела на месторождении «Стальное» (центральная часть Южного участка)»;

2 пусковой комплекс – подъездная дорога к месторождению «Стальное».

Горный отвод площадью 2,7083 га предоставлен обществу с ограниченной ответственностью «Белгрит-Полесье» для добычи трепела на месторождении «Стальное» (центральная часть Южного участка) Хотимского района Могилевской области на основании распоряжения Президента Республики Беларусь от 20.05.2019 № 89рп и от 07.08.2020 № 155рп. Акт, удостоверяющий горный отвод, зарегистрирован в государственном реестре горных отводов 24.08.2020 за № 23889-16-6-20/28 с балансовыми запасами трепела по категориям В+С1 в количестве 463 тыс. т, в том числе по категории В – 236 тыс. т.

Горный отвод расположен в северо-восточной части Хотимского района Могилевской области, в 7,0 км на север от г.п. Хотимск между деревнями Василевка-2 и Молуновка.

Площадь согласованного земельного участка под карьер расположена на землях ОАО «Хотимский Технокомплекс» (8,6717 га).

*Альтернативные варианты:*

В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проектируемого объекта:

*1. Вариант* размещения проектируемого объекта по принятым архитектурно-строительным решениям: «Разработка и рекультивация карьера по добыче трепела на месторождении «Стальное» (центральная часть южного участка), строительство и обслуживание подъездной автомобильной дороги».

*2. Вариант.* Провести разведку полезных ископаемых на более удаленных территориях. Разработать новый проект горного отвода и получить распоряжение Президента Республики Беларусь о представлении горного отвода. Запроектировать и построить новую подъездную дорогу к данному участку.

*3. «Нулевой вариант»* - отказ от строительства объекта

Отказ от реализации проекта приведет к снижению экономического развития района.